|  |  | Curso de TeSP em Programação de Sistemas de Informação Metodologias de Desenvolvimento de Software (MDS) |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Ano Letivo 2020/2021 |  |  | 1º Ano, 2º Semestre |
| Projeto de MDS |  |  |  |

Relatório de acompanhamento do

Projeto de Programação Web Servidor

| Grupo: PL1-C | Docente: Diana Santos |
| --- | --- |
| Nº 2201092 | Simone Gomes |
| Nº 2180678 | André Mendes |
| Nº 2192578 | Rafael Afonso |

ÍNDICE

Índice de Figuras	4

Índice de Tabelas	5

1	Introdução	6

1.1	Sumário executivo	6

2	Especificação do Sistema	7

2.1	Definição da Lógica de Negócio	7

2.2	Análise de Impacto	7

2.3	Análise Concorrencial	8

2.3.1	TAP	8

2.3.2	ESky.pt	9

2.3.3	Virgin Atlantic	10

2.3.4	Comparação dos Sistemas	10

2.4	Wireframes/Mockups	11

2.5	Diagrama de Classes	14

3	Scrum	15

3.1	Aplicação do Scrum ao Projeto	15

3.2	Stakeholders e Scrum Team	15

3.3	User Stories	16

3.4	Sprints	18

3.4.1	Sprint 1 (4 de maio a 18 de maio)	18

3.4.2	Sprint 2 (17 de maio de 2021 a 1 de junho de 2021)	20

3.4.3	Sprint 3 (1 de junho de 2021 a 15 de junho de 2021)	21

3.4.4	Sprint 4 (15 de junho de 2021 a 25 de junho)	24

3.5	Retrospective Summary do Projeto	26

4	Conclusões	27

# Índice de Figuras

Figura 1 – Wireframe/Mockup do ecrã principal	11

Figura 2 - Wireframe/Mockuo do Login	11

Figura 3 -  Wireframe/Mockuo do Registar	12

Figura 4 -  Wireframe/Mockuo Consultar	12

Figura 5 -  Wireframe/Mockuo do Salvar alterações	13

Figura 6 -  Wireframe/Mockuo do Editar Dados	13

Figura 7 – Diagrama de classes FlightTravelAir	14

# Índice de Tabelas

Tabela 1 – Descrição da TAP	8

Tabela 2 – Descrição do eSky.pt	9

Tabela 3 – Descrição do Virgin Atlantic	10

Tabela 4 – Resumo das características dos Sistemas concorrenciais	10

Tabela 5 – Identificação e funções dos Stakeholders e Scrum Team	15

# Introdução

No âmbito do projeto da disciplina de Metodologias de Desenvolvimento de Software, pretendeu-se que fosse efetuada a gestão do projeto de Programação Web Cliente, tendo como principal objetivo organizar todo o processo de execução do mesmo.

Para a concretização do planeamento deste trabalho, foi-nos pedido que utilizássemos o software Jira e, consequentemente o template Scrum. O Jira é uma ferramenta que permite fazer o controlo de tarefas e acompanhamento de projetos, garantido a gestão de todas as suas atividades.

Foi feita a criação do product Backlog com tarefas e user stories. Sprints, onde definimos as datas, atribuição das issues a cada membro do projeto e o progresso de cada uma das tarefas. Foi também realizado o diagrama de classes, para efetuar a base de dados deste projeto.

## Sumário executivo

Na presente secção é feita uma descrição dos objetivos a realizar com este projeto.

A secção 2 tem como objetivo fazer uma especificação do sistema, tendo como subtópicos a definição da lógica de negócio, análise de impacto, análise concorrencial de 3 sistemas, wireframes/mockups e o diagrama de classes.

A secção 3 tem como objetivo fazer uma abordagem à aplicação do Scrum ao projeto, Stakeholdres e Scrum Team, user stories, sprints e Retrospective Summary do Projeto.

Por fim, a secção 4, cujo objetivo é fazer uma conclusão do projeto.

# Especificação do Sistema

Nesta seção estão presentes a definição da lógica de negócio, a análise de impacto, a análise concorrencial de três sistemas, wireframes/mockups e o diagrama de classes.

## Definição da Lógica de Negócio

Este sistema tem como principal objetivo fazer a gestão de um aeroporto, cujo denominação FlightTravelAir. Possui como objetivo permitir a um passageiro efetuar a compra de uma passagem aérea de forma simples, rápida e direta. Através da plataforma, o passageiro pode visualizar a informação relativamente aos voos e respetivas escalas e horários.

A plataforma FlightTravelAir permite também a administração e gestão de voos e toda a informação que está associada. Esta funcionalidade encontra-se disponível apenas para o administrador.

Foi também criado um perfil para o Gestor de Marketing, este tem essencialmente duas funcionalidades, nomeadamente aplicar descontos nos preços das escalas e dos voos e definir os pontos por cada 100km que o passageiro realize.

## Análise de Impacto

Tudo na vida tem impactos, sejam eles positivos ou negativos e, este projeto tem alguns deles.

Começando pelos positivos, ajuda as pessoas a reservar viagens via online o que implica um dispositivo eletrónico permite saber algumas informações sobre a localização: hora de partida e chegada, permite também fazer escalas.

A nível de impactos negativos, pode haver alha do sistema ou manutenção do website, perda de dados introduzidos, aparecimento de bugs no website ou atrasado na confirmação/envio da fatura.

## Análise Concorrencial

Nesta secção iremos fazer uma descrição de três sistemas.

### TAP

A próxima tabela resume as características do sistema do site da TAP.

Tabela 1 – Descrição da TAP

| Nome: | TAP (Transportadora Aérea Portuguesa) |
| --- | --- |
| Site: | https://www.flytap.com/pt-pt/ |
| Descrição: | Na página Principal há menus para reservar/gerir e fazer check in do voo Reservas a partir de Lisboa com preços incluídos Benefícios de utilização de serviços da TAP Links para as redes sociais da empresa |
| Vantagens: | Fácil acesso para introduzir destino na página principal Disponibilidade de vários serviços tais como fatura online, pesquisa por preço |
| Desvantagens: | Disponibilidade do tempo do destino |
| O que falta: | Secção para dar opinião do cliente Localização via GPS |

### ESky.pt

A próxima tabela resume as características do sistema do site ESKY.pt.

Tabela 2 – Descrição do eSky.pt

| Nome: | eSky.pt |
| --- | --- |
| Site: | https://www.esky.pt/companhias-aereas |
| Descrição: | Permite fazer a pesquisa e reserva de voos (ida e volta) e de hotéis, tem uma secção de recomendações de companhias aéreas, onde diz o preço dos bilhetes, o conforto e a classificação de cada uma das companhias |
| Vantagens: | Mostra as recomendações das companhias aéreas, permite fazer reservas e compra online de bilhetes e tem uma aplicação para telemóveis, o que permite um fácil acesso. |
| Desvantagens: | O site não tem localização ativa. |
| O que falta: | Poderia ter um sistema de localização do utilizador, pelo menos quando é necessário alugar um carro. |

### Virgin Atlantic

A próxima tabela resume as características do sistema do site Virgin Atlantic.

Tabela 3 – Descrição do Virgin Atlantic

| Nome: | Virgin Atlantic |
| --- | --- |
| Site: | https://www.virginatlantic.com/ |
| Descrição: | O site tem uma grande facilidade para o utilizador conseguir comprar um bilhete com toda a informação e rapidez, podendo selecionar destino, data e número de passageiros no topo deste site. Uma lista de destinos recomendados com os preços incluídos. Acaba por mostrar a informação sobre o site e a respetiva empresa. |
| Vantagens: | Sistema de Pontos que desconta no preço do bilhete. Um clube no site com acesso a caraterísticas extras. |
| Desvantagens: | Não tenho acesso a todas as companhias aéreas. |
| O que falta: | Compreender a minha localização por GPS. Uma secção para ter um carro alugado á chegada. |

### Comparação dos Sistemas

Tabela 4 – Resumo das características dos Sistemas concorrenciais

| Características | TAP | eSky | Virgin Atlantic |
| --- | --- | --- | --- |
| Sistema de Pontos | - | - | X |
| Alugar Carro | X | X | - |
| Clube de Membros | - | - | X |
| Lista de destinos | X | X | X |
| Acompanhar Voos | X | X | X |
| Classe de Viagem | - | X | X |
| Reservar hotel | X | X | - |

## Wireframes/Mockups

Nesta secção está representada as wireframes/mockups do projeto a desenvolver na disciplina de PWS.

Figura 1 – Wireframe/Mockup do ecrã principal

Figura 2 - Wireframe/Mockuo do Login

Figura 3 -  Wireframe/Mockuo do Registar

Figura 4 -  Wireframe/Mockuo Consultar

Figura 5 -  Wireframe/Mockuo do Salvar alterações

Figura 6 -  Wireframe/Mockuo do Editar Dados

## Diagrama de Classes

Nesta secção está descrito o diagrama de classe. Este diagrama é a base do nosso projeto, caso não a tivéssemos o nosso site não seria capaz de guardar qualquer tipo de dados/informações.

A entidade Aeroporto armazena os dados do aeroporto e será utilizada como origem e destino nas escalas de voos.

A entidade Escala é caracterizada pelo aeroporto de origem e destino, data e hora da origem e do destino e a distância.

A entidade Voo pode ter uma ou mais escalas e deve ser associado o preço de venda do voo.

A entidade Avião é constituída pela referência (por exemplo: A11004), a lotação e o tipo de avião (por exemplo: airbus A330).

A entidade PassagemVenda é constituída por um ou 2 voos (ida ou ida/volta) e está associado a um utilizador. O número de passagens vendidas é armazenado numa entidade que liga a entidade Voo à entidade Avião.

A entidade Utilizador é constituída por nome, morada, email, nif, telefone, username, password e perfil e possui uma relação 1-N com a entidade PassagemVenda, por forma a manter o histórico de passagens adquiridas.

A passagem deve ter associado o preço pago pelo passageiro, calculado com base no preço de venda do voo. Deve ser ainda registado a data e hora da compra da passagem, bem como, o registo do checkin.

Figura 7 – Diagrama de classes FlightTravelAir

# Scrum

Nesta secção iremos abordar a aplicação do Scrum ao projeto, Stakeholdrs e Scrum Team, user stories e sprints

## Aplicação do Scrum ao Projeto

O Scrum é uma metodologia ágil genérica que se foca na gestão do processo de desenvolvimento iterativo e incremental.

O Trabalho é organizado em três “camadas” de complexidade: Produto > Release > Sprint.

E para facilitar a nossa gestão de trabalho, foi-nos proposto utilizar esta metodologia, onde dividimos as tarefas pela equipa.

A cada duas semanas íamos atualizando os sprints e, tínhamos também reuniões todas as sextas-feiras para vermos o que cada um fez e as dificuldades que teve.

## Stakeholders e Scrum Team

Aqui temos a identificação e funções dos stakeholders e Scrum Team.

Tabela 5 – Identificação e funções dos Stakeholders e Scrum Team

|  | Nome | Funções |
| --- | --- | --- |
| Cliente | Professor Sílvio Mendes | - Testar a aplicação e avaliar o aluno |
| Product Owner | Sprint 1 e 2 – Professora Diana Santos Sprint 3 e 4 – Simone Gomes, André Mendes e Rafael Afonso | - Gerar o Product Backlog e comunica à equipa os itens do Product Backlog - Garantir a qualidade do produto final e do trabalho da equipa de desenvolvimento |
| Scrum Master | Professora Diana Santos | - Promove a adoção do Scrum dentro da Equipa Scrum e da Organização - Facilita os eventos Scrum (reuniões) com a equipa de desenvolvimento - Colabora com o Product Owner na comunicação à Equipa de Desenvolvimento do Product Backlog e garante o seu cumprimento - Oferece as condições necessárias à equipa de desenvolvimento para cumprir as suas tarefas da forma mais eficaz |
| Development Team | André Mendes Simone Gomes Rafael Afonso | - Responsáveis pela funcionalidade do projeto |

## User Stories

Nesta secção estão definidos todos os user stories essenciais para o bom funcionamento do nosso projeto. Todos eles com atribuição de story points, uma descrição e os seus critérios de aceitação.

| Título: US1 – Criar a base de dados | SP: 3 |
| --- | --- |
| Descrição: Como administrador da aplicação quero poder ter acesso à base de dados para que possa consultar os dados. Critérios de Aceitação: - Campos legíveis e sem assentos - Tipo de dados relacionados com o nome do campo (por exemplo, no campo data seria atribuído o tipo de dados Date) |  |
| Título: US2 – Página registar | SP: 8 |
| Descrição: Como utilizador quero poder fazer o registo no site para que possa efetuar o meu login corretamente Critérios de Aceitação: - Escrever o nome completo, data de nascimento, email, telefone, username e password |  |
| Título: US3 – Página login | SP: 8 |
| Descrição: Como utilizador quero poder efetuar o meu login para que possa comprar e reservar bilhetes Critérios de Aceitação: - Único username e password. - Certas contas têm acesso a mais definições. |  |
| Título: US4 – Pesquisar voo | SP: 13 |
| Descrição: Como utilizador quero poder fazer a pesquisa de voos para que possa encontrar um do meu agrado. Critérios de Aceitação: - Barra de pesquisa (pesquisar o voo e verificar a ida e a volta e preço) |  |
| Título: US5 – Comprar/reservar bilhetes | SP: 13 |
| Descrição: Como utilizador quero poder fazer a compra/reserva de bilhetes para que possa prosseguir com a minha viagem. Critérios de Aceitação: - Método de pagamento - Possível reservar bilhete - Descarrega/Visualiza o bilhete de avião detalhado (após o pagamento) |  |
| Título: US6 - Consulta de passagens | SP: 15 |
| Descrição: Como utilizador quero poder verificar os voos entre 2 datas e com origem e destino (consulta detalhada) e o histórico de passagens já adquiridas Critérios de Aceitação: - Fazer login - Na área do utilizador ter um botão que diga o histórico de passagens já adquiridas e outro que dê para verificar os voos com origem e destino |  |
| Título: US7 - Gestor de Voos | SP: 15 |
| Descrição: Como gestor de voos quero poder realizar autenticação para poder introduzir os voos, as escalas e os aviões. Critérios de Aceitação: - Ter um role só para o gestor de voos se poder conectar - Ter permissões para poder inserir, apagar e alterar voos |  |
| Título: US8- Operador de Checkin | SP: 15 |

Descrição: Como operador de checkin quero poder realizar autenticação para que possa realizar o checkin de um passageiro e visualizar os detalhes do voo (clientes com checkin já realizado ou não)

Critérios de Aceitação:

- Ter um role só para o gestor de voos se poder conectar

- Ter permissões para poder realizar o checkin de um passageiro e visualizar os detalhes do voo

## Sprints

Nesta secção serão abordados todos os Sprints com os respetivos story points e identificação do elemento da equipa responsável pela tarefa.

Estão representados 4 sprints, o primeiro começou dia 4 de maio e o última dia 29 de junho de 2021.

### Sprint 1 (4 de maio a 18 de maio)

De seguida encontram-se descritos os principais eventos Scrum da Sprint 4.

#### Sprint Planning

| Data: | 4 de maio de 2021 |
| --- | --- |
| Sprint Backlog: |  |

#### Daily Meetings (1 por semana)

| Data: | 7 de maio de 2021 |
| --- | --- |
| Simone Gomes - O que fez na semana anterior: Criação do repositório GitHub e diagrama de Classes. - O que vai fazer esta semana: Conclusão do diagrama de classes; Elaboração da lógica de negócio. - Dificuldades que prevê: Diagrama de classes. André Mendes - O que fez na semana anterior: Criação do projeto Jira. - O que vai fazer esta semana: Análise concorrencial (3 sistemas). - Dificuldades que prevê: Elaboração dos sistemas. |  |

| Data: | 14 de maio de 2021 |
| --- | --- |
| Simone Gomes - O que fez na semana anterior: Conclusão do diagrama de classes, modelo da lógica de negócio. - O que vai fazer esta semana: Análise de impacto e analise concorrencial dos restantes sistemas. - Dificuldades que prevê: - Elaboração dos sistemas. André Mendes - O que fez na semana anterior: Revisão do diagrama de classes e início da análise concorrencial de um sistema. - O que vai fazer esta semana: Continuação da análise concorrencial. - Dificuldades que prevê: Elaboração dos sistemas. |  |

#### Sprint Retrospective

| Data: | 18 de maio de 2021 |
| --- | --- |
| Conclusões: Na Sprint 1 tínhamos 5 tarefas e todas elas foram concluídas a tempo. |  |

### Sprint 2 (17 de maio de 2021 a 1 de junho de 2021)

De seguida encontram-se descritos os principais eventos Scrum da Sprint 2.

#### Sprint Planning

| Data: | 18 de maio de 2021 |
| --- | --- |
| Sprint Backlog: |  |

#### Daily Meetings (1 por semana)

| Data: | 21 de Maio de 2021 |
| --- | --- |
| Simone Gomes - O que fez na semana anterior: Análise de impacto e analise concorrencial dos restantes sistemas - O que vai fazer esta semana: User Stories - Dificuldades que prevê: - André Mendes - O que fez na semana anterior: Continuação da análise concorrencial. - O que vai fazer esta semana: PowerPoint de apresentação das Sprint 1 e 2 - Dificuldades que prevê: - |  |

| Data: | 28 de Maio de 2021 |
| --- | --- |
| Simone Gomes - O que fez na semana anterior: User Stories - O que vai fazer esta semana: Apresentação oral das Sprint 1 e 2 - Dificuldades que prevê: - André Mendes - O que fez na semana anterior: PowerPoint de apresentação das Sprint 1 e 2 - O que vai fazer esta semana: Apresentação oral das Sprint 1 e 2 - Dificuldades que prevê: - |  |

#### Sprint Retrospective

| Data: | 1 de junho de 2021 |
| --- | --- |
| Conclusões: Na Sprint 2 tivemos 3 tarefas e todas elas foram concluídas a tempo. |  |

### Sprint 3 (1 de junho de 2021 a 15 de junho de 2021)

De seguida encontram-se descritos os principais eventos Scrum da Sprint 3.

#### Sprint Planning

| Data: | 1 de junho de 2021 |
| --- | --- |
| Sprint Backlog: |  |

#### Daily Meetings (1 por semana)

| Data: | 4 de junho de 2021 |
| --- | --- |
| Simone Gomes - O que fez na semana anterior: Apresentação dos Sprints 1 e 2 (grupo). - O que vai fazer esta semana: Iniciar Sprint 3. - Dificuldades que prevê: - André Mendes - O que fez na semana anterior: Apresentação dos Sprints 1 e 2 (grupo). - O que vai fazer esta semana: Criação de tasks. - Dificuldades que prevê: - |  |

| Data: | 11 de junho de 2021 |
| --- | --- |
| Simone Gomes - O que fez na semana anterior: Iniciar sprint 3 - O que vai fazer esta semana: Código do Login - Dificuldades que prevê: - André Mendes - O que fez na semana anterior: Criação das tasks - O que vai fazer esta semana: Código do Registar - Dificuldades que prevê: - |  |

#### Sprint Retrospective

| Data: | 15 de junho de 2021 |
| --- | --- |
| Conclusões: Na Sprint 3 tivemos 6 tarefas, uma delas foi a apresentação dos Sprints 1 e2. Tivemos algumas dificuldades na realização de algumas tarefas e isso fez com que nos atrasa-se-mos um dia na conclusão do Sprint. |  |

### Sprint 4 (15 de junho de 2021 a 25 de junho)

De seguida encontram-se descritos os principais eventos Scrum da Sprint 4.

#### Sprint Planning

| Data: | 15 de junho de 2021 |
| --- | --- |
| Sprint Backlog: |  |

#### Daily Meetings (1 por semana)

| Data: | 18 de junho de 2021 |
| --- | --- |
| Simone Gomes - O que fez na semana anterior: Introdução - O que vai fazer esta semana: Aplicação Scrum ao projeto - Dificuldades que prevê: - André Mendes - O que fez na semana anterior: Retrospective - O que vai fazer esta semana: Conclusão - Dificuldades que prevê: - |  |

| Data: | 25 de junho de 2021 |
| --- | --- |
| Simone Gomes - O que fez na semana anterior: Aplicação Scrum ao projeto - O que vai fazer esta semana: Verificar relatório - Dificuldades que prevê: - André Mendes - O que fez na semana anterior: Conclusão - O que vai fazer esta semana: Verificar relatório - Dificuldades que prevê: - |  |

#### Sprint Retrospective

| Data: | 25 de junho de 2021 |
| --- | --- |
| Conclusões: Esta foi a última Sprint a ser realizada e tínhamos 5 tarefas. A Sprint começou no dia 15 de junho e terminamos mais cedo. |  |

## Retrospective Summary do Projeto

Things that went well

- Metodologia utilizada - Trabalho em equipa

Things that could have gone better

- Gestão do tempo

Things that surprised us

- O resultado final do projeto de DA - A maneira simples como o Scrum funciona

Lessons learned

- Quando se trabalha em grupo e quando se tem confiança no que se está a fazer, as coisas correm sempre bem

Final Thoughts

Things to keep: - A metodologia Scrum - Grupo de trabalho Things to change: - Ritmo de trabalho

# Conclusões

A utilização do Scrum foi uma mais-valia para a organização do nosso trabalho. Conseguimos realizar todas as tarefas a tempo, e sem dúvida que iremos utilizar esta metodologia para trabalhos futuros.

Relativamente a PWS, tivemos várias dificuldades durante a execução do projeto e como tal, decidimos ir a exame para podermos ter mais tempo.